安丘市人民政府办公室文件

安政办〔2022〕 47 号

安丘市人民政府办公室

关于印发《全市塘坝安全风险排查整治专项行动方案》的通知

各镇政府、街办、开发区管委会，市直有关部门、单位：

《全市塘坝安全风险排查整治专项行动方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

安丘市人民政府办公室

2022年11月5日

（此件公开发布）

全市塘坝安全风险排查整治专项行动方案

为及时消除全市塘坝工程安全隐患，落实管护责任，建立健全安全运行长效机制，最大限度发挥工程效能，结合我市实际，制定本行动方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，认真贯彻落实中央和省、潍坊市决策部署，以安全管理责任体系落实为基础，以塘坝安全风险排查整治为保障，防范化解塘坝防汛安全风险，全力保障人民群众生命财产安全。

二、工作目标

2023年4月底前，对坝高5m以上或位于山丘区，且具有挡水建筑物、泄水建筑物，总容积在1万m3以上的塘坝工程，摸清工程底数，开展隐患排查和风险评估，建立问题台账，消除度汛安全隐患，落实安全管理责任，建立健全安全运行管护长效机制，确保人民群众生命财产安全。

三、工作安排

本次行动分为宣传发动、全面排查、集中整治、建立长效机制四个阶段:

（一）宣传发动阶段（方案印发之日至2022年11月10日）

1.成立全市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班。结合潍坊市要求，成立由市政府分管领导任组长，市检察院分管负责同志（副县级）任副组长，市水利局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市应急管理局主要负责同志为成员的工作专班（附件1）。工作专班下设办公室，成员由市自然资源和规划局、市农业农村局、市应急管理局分别抽调两名工作人员（其中一名为副科级以上干部）及市水利局有关技术专家组成，负责统筹协调专项行动推进落实，组织监督检查和成果核查。

2.印发《全市塘坝安全风险排查整治专项行动方案》。召开专项行动动员部署会议，推进落实各项工作。

（二）全面排查阶段（方案印发之日至2022年12月31日）

1.全面摸清底数（方案印发之日至2022年11月15日）。在前期对全市塘坝工程进行初步摸排的基础上，对照此次摸排范围要求，结合安全生产大起底活动，进一步进行全面核查，逐镇（街区）、逐村摸清塘坝工程底数，以镇街区为单位建立《塘坝工程登记台账》（附件2）。（市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班办公室，各镇街区负责组织落实）

2.开展现场评估（方案印发之日至2022年12月31日）。各镇街区负责组织老水利工作者和第三方专业技术力量，对登记台账内的所有塘坝开展安全风险评估，全面掌握塘坝的安全运行状况，评估内容包括塘坝坝体、溢洪道、汇水面积、上下游河道通畅、下游防护目标、防溺水及水域安全等情况。各镇街区对照《塘坝工程排查问题清单》（附件3），结合现场评估情况，建立“一塘一策”、《塘坝工程安全评估及隐患整治工作清单》（附件4），逐座塘坝逐项问题落实整治措施，明确完成时限和整治责任人等，经各镇街区主要负责人审核签字后，报市级工作专班办公室。（市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班办公室、各镇街区负责组织实）

（三）集中整治阶段。（方案印发之日至2023年4月30日）

集中整治阶段，采取工程措施和非工程措施结合的方式，实施塘坝工程加固治理，消除风险隐患，落实管护三个责任人，制定防汛应急预案，落实抢险队伍物料，确保安全度汛。

1.消除塘坝防汛安全风险（方案印发之日至2023年4月30）。各镇街区要结合冬春农田水利基本建设，对照“一塘一策”、《塘坝工程安全评估及隐患整治工作清单》，逐塘坝制定整治方案，完成塘坝工程隐患整治，全面消除塘坝安全风险。对病险严重，且除险加固技术上不可行或者经济上不合理的塘坝，坚决予以报废拆除。（市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班办公室，各镇街区负责组织落实）

2.建立塘坝安全管理责任制（2023年4月30日前）。各镇街区要建立健全以镇（街区）、村负责制为核心的塘坝安全管理责任体系，明确塘坝安全管理的直接责任和监管责任，自然资源和规划、水利、农业农村、应急等相关部门按照职责做好塘坝日常管护、安全管理的业务指导。各镇街区要落实塘坝管护“三个责任人”，即镇级包靠责任人、技术指导责任人和村级管理责任人，全面压紧压实塘坝安全管理属地责任。（市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班办公室，各镇街区负责组织落实）

3.落实安全度汛措施（2023年4月30日前）。对在塘坝安全隐患区域内的村，各镇街区要制定应急预案，明确预报预警、险情处置、群众应急转移等事项，并组织做好培训演练。要制定并严格执行汛期巡查制度，组建防汛应急队伍，备足备齐必要的防御物资设备，随时应对突发情况。（市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班办公室，各镇街区负责组织落实）

（四）建立长效机制阶段（方案印发之日至2023年4月30日）

各镇街区要多方整合资金和农村网格化人员队伍，建立健全塘坝日常运行管护长效机制，制定出台日常管理、运行维护、应急处置等相关制度，落实巡查管护人员和维修养护经费，加强日常巡查、实施维修养护，开展业务培训，完善塘坝管理档案，保障塘坝运行安全。要充分挖掘塘坝工程在农业灌溉、水产养殖等方面的综合效益，让受益人、承包人同时承担管护职责，积极探索创新塘坝工程管护机制，鼓励实行区域集中管护、政府购买服务等模式，不断提高塘坝管护能力和水平，积极培育管护市场，鼓励发展专业化管护队伍。市自然资源和规划局、市水利局、市农业农村局、市应急管理局按照职责分工加强业务指导。（市直有关部门，各镇街区负责组织落实）

四、保障措施

（一）完善组织保障。各级各有关部门要切实提高站位，加强组织领导。镇街区要落实属地责任，参照市里的模式，成立相应的工作专班、制定符合实际的实施方案，建立分工明确、运转协调的工作机制，做到横向到边、纵向到底，不留空白、不留死角，全面抓好塘坝工程安全风险排查整治专项行动。

（二）强化资金保障。各镇街区要落实好安全风险排查整治和日常管护经费，多方筹集资金，探索引入社会资本参与，结合塘坝承包利用、农业灌溉、水产养殖等，多渠道筹措落实塘坝运行管护资金。

（三）加强督促指导。工作专班办公室要采取随机督导、定期调度、不定期通报等方式，推进排查整治专项行动各项工作落实，及时通报工作进展及督导情况，对工作推进落实不力的责任单位和相关人员依规依纪追究责任。市直有关部门要加强对排查整治专项行动各项工作的业务指导。各镇街区负责组织开展好塘坝安全风险排查整治专项行动检查，依法依规做好对各级督导检查中发现问题的整改。

附件：1.全市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班

2.塘坝工程登记台账

3.塘坝工程排查问题清单

4.塘坝工程安全评估及隐患整治工作清单

附件1：

全市塘坝安全风险排查整治专项行动工作专班

组  长:管延升  市政府党组成员、副市长

副组长:马良明  市政协副主席、检察院副检察长

成  员:殷  飞  市自然资源和规划局局长

王德勇  市水利局局长

庄  平  市农业农村局局长

王伟华  市应急管理局局长

工作专班下设办公室，办公室设在市水利局，王德勇同志兼任办公室主任。工作专班办公室负责工作专班日常工作，统筹协调专项行动推进落实，组织监督检查和成果核查。

工作专班不刻印章，不对外正式行文，工作任务完成后自动撤销。成员调整事宜由工作专班按程序自行发文公布。

附件2：

- XX镇（街区）塘坝工程登记台账

| 序号 | 塘坝名称 | 所在镇村 | 管理单位 | 总容积/万m3 | 坝型 | 最大坝高m | 坝顶宽度/m | 坝顶长度m | 溢洪道堰顶宽/m | 保护人 口/人 | 保护耕 地/亩 | 塘坝 类型 | 是否头顶坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

塘坝工程排查问题清单

| 问题序号 | 检查 项目 | 问题描述 | 问题等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝 | 是否存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌、滑坡、散浸、渗漏等异常情况 | 严重 |  |
| 2 |  | 存在蚁害及动物洞穴等孔洞 | 较重 |  |
| 3 |  | 近坝库岸存在不稳定边坡 | 较重 |  |
| 4 |  | 护坡是否存在破坏、缺失现象 | 较重 |  |
| 5 |  | 防浪墙是否有错动、损坏等情况 | 一般 |  |
| 6 |  | 排水沟塌陷或存在淤堵 | 一般 |  |
| 7 | 溢洪道 | 溢洪道不能正常运行，如：闸门无法开启、加设子堰、人为设障（拦鱼栅、拦鱼网）等 | 严重 |  |
| 8 |  | 岸坡及边墙失稳 | 较重 |  |
| 9 |  | 泄洪时冲刷坝体及下游坝脚等 | 严重 |  |
| 10 |  | 泄洪通道不畅通，如溢洪道内存在杂草灌木、沉积树枝落叶、渣土和杂物堆积等，泄洪能力不足 | 严重 |  |
| 11 | 放水洞 | 放水建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启或关闭、进水口淤堵等 | 较重 |  |
| 12 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 | 较重 |  |
| 13 |  | 管（洞）身有损坏、渗漏 | 较重 |  |
| 14 | 其他 | 上下游是否存在阻水桥梁、树木、围堰、建筑物等 | 严重 |  |
| 15 |  | 防溺水设施、警示标识是否缺失，是否存在溺水和水域安全隐患 | 较重 |  |

附件4：

塘坝工程安全评估及隐患整治工作清单

排查时间：      年    月     日

| 工程名称 |  | 所在镇村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现问题描述 |  | 整治措施 |  |  |  |
| 排查评估人 |  | 整治责任人 |  | 整治时限 |  |

安丘市人民政府办公室                 2022年11月11日印发